

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» февраля 2023 г. с. Целинное № 13

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Целинного сельсовета на 2023 – 2027 годы»

В целях комплексного развития территории Целинного сельсовета Ширинского района, Республики Хакасия, создания удобной и привлекательной среды села, повышения эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный сельсовет, Администрация Целинного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Благоустройство территории Целинного сельсовета на 2023 – 2027 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Целинного сельсовета на 2023 – 2027 годы», мероприятия, объемы и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении изменений в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте администрации Целинного сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Целинного сельсовета Т.И.Морозова

Приложение 1

к постановлению администрации

Целинного сельсовета

от 22 02.2023 № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

 НА 2023-2027 ГОДЫ»

с. Целинное,

2023 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Целинного сельсовета на 2023 – 2027 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», - Устав муниципального образования Целинный сельсовет, - Решение Совета депутатов Целинного сельсовета от 31.05.2013 г. № 174 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Целинного сельсовета» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Целинного сельсовета,Республика Хакасия, Ширинский район, с. Целинное, ул. Ленина, д. 9. |
| Муниципальный координатор | Администрация Целинного сельсовета |
| Цель  | - Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Целинного сельсовета;- улучшение внешнего вида территории поселения; - повышение уровня комфортности проживания граждан на территории поселения. |
| Задачи | - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;- содержание памятника на территории сельского поселения;- организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;- улучшение санитарного состояния населенного пункта;- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;- повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данным направлениям. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | 1) Увеличение площади цветочного оформления и зеленных насаждений: - 2023 год - 5%,- 2024 год - 10%,- 2025 год - 15%,- 2026 год - 20%,- 2027 год - 25%.2) Привлечения населения, предприятий и организаций, расположенных на территории поселения к работам по благоустройству: - 2023 год - 30%,- 2024 год - 35%,- 2025 год - 40%,- 2026 год - 45%,- 2027 год - 50%.3) Увеличение количества малых архитектурных форм на территории Целинного сельсовета: - 2023 год - 2 %,- 2024 год - 2 %,- 2025 год - 2 %,- 2026 год - 2 %,- 2027 год - 2 %.4) Улучшение экологического состояния окружающей природной среды: - 2023 год - 5%,- 2024 год - 10%,- 2025 год - 15%,- 2026 год - 20%,- 2027 год - 25%.5) Устойчивой инвестиционной основы для участия частного сектора в финансировании проектов по благоустройству: - 2023 год - 10%,- 2024 год - 10%,- 2025 год - 10%,- 2026 год - 10%,- 2027 год - 10%. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования  |  1450,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  | Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов:- улучшение экологической ситуации; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенного пункта;- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Целинного сельсовета;- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Целинного сельсовета. |
| Система организации контроля над исполнением Программы  | Контроль хода реализации Программы осуществляет Администрация Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы**

**соответствующей сферы**

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время населения села Целинное составляет 1318 человека.

На территории поселения находится 7 объектов благоустройства, из них: детские и спортивные площадки – 1, зеленые насаждения - 2, места массового пребывания людей – 2, места захоронения – 1, мемориал войнам ВОВ-1.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество мест захламляемым мусором, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. На территории поселения отсутствуют малые архитектурные формы.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённого пункта поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

1. **Цель и задачи Программы**

*Целью Программы является:*

-комплексное решение проблем благоустройства;

-повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения;

-улучшение внешнего вида территории поселения;

-повышение уровня комфортности проживания граждан на территории поселения и создания условий для достойного труда, роста благосостояния жителей поселения.

*Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:*

-улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

-содержание и благоустройства памятника и скверов на территории сельского поселения;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-улучшение санитарного состояния населенного пункта;

-привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данным направлениям.

Срок реализации Программы: 2023 – 2027 годы.

1. **Перечень программных мероприятий**

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета Целинного сельсовета. Объемы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей бюджета Целинного сельсовета на реализацию Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма** | **Источники финансирования** |
| **Бюджет поселения** | **Бюджет Ширинского района** | **Бюджет Республики Хакасия** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|
|
|
| **1** | **Уличное освещение** | **50,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт уличного освещения | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Озеленение** | **250,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вырубка сухостоя, обрезка кустарников, спиливание деревьев | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение основных средств материалов, рассады цветов и посадочного материала | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Организация и содержание мест захоронения** | **100,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт кладбища | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение материалов и основных средств для содержания мест захоронения | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Прочие мероприятия по благоустройству поселения** | **550,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оплата по договорам за содержание территории поселения в чистоте, вывоз мусора, контроль за благоустройством | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Ремонт и содержание оборудования, обустройство детских площадок | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение призов на конкурс по благоустройству населенного пункта | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение основных средств, ГСМ, материалов | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Дератизация территории | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Скос травы | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Работы по межеванию и оформлению земельных участков в собственность сметные экспертизы и т.д.** | **50,0** | **50,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм** | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Расходы на ремонт о содержание мест "Памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне"** | **50,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Ремонт фонтана** | **10,0** | **10,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Создание площадок под ТКО** | **20,0** | **20,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Ликвидация несанкциони-****рованной свалки** | **70,0** | **70,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **1450,0** | **450,0** | **300,0** | **300,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023–2027 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Целинного сельсовета.

- Общий объем финансирования Программы составляет 1 450,0 тыс. рублей, из них:

 2023 г. – 450,0 тыс. рублей,

 2024 г. – 300,0 тыс. рублей,

 2025 г. – 300,0 тыс. рублей,

 2026 г. - 200,0 тыс. рублей,

 2027 г. – 200,0 тыс. рублей,

в том числе:

- за счет средств бюджета поселения тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 г. – 450,0 тыс. рублей,

 2024 г. – 300,0 тыс. рублей,

 2025 г. – 300,0 тыс. рублей,

 2026 г. - 200,0 тыс. рублей,

 2027 г. – 200,0 тыс. рублей.

**5. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности по выполнению намеченных мероприятий.

Выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период.

Исполнитель Программы ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования, осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

К реализации Программы привлекаются предприятия осуществляющие деятельность на территории села Целинное, сельское поселение.

Одним из основных элементов управления Программой является перечень мероприятий по ее реализации.

Контроль реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Целинного сельсовета и Совет депутатов Целинного сельсовета в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным, региональным законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

1. **Оценка эффективности**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Целинного сельсовета;

-определение перспективы улучшения благоустройства села Целинное;

-создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Целинного сельсовета.

**К количественным показателям реализации Программы относятся**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм.  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | увеличение площади цветочного оформления и зеленных насаждений; | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | привлечения населения, предприятий и организаций, расположенных на территории поселения к работам по благоустройству | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | увеличение количества малых архитектурных форм на территории Целинного сельсовета | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | улучшение экологического состояния окружающей природной среды | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | устойчивой инвестиционной основы для участия частного сектора в финансировании проектов по благоустройству | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |